**Этапы создания сайта для S.A. ”FEE-NORD”:**

**Пред проектный этап**

На этом этапе исполнитель понимает задачу клиента, обозначает цели, которые надо достичь и задачи, которые надо решить, собирает информацию.

**Проектирование**

На этапе проектирования описывается структура и функционал сайта. Составляется карта экранных переходов и прорабатываются сценарии пользователей.   
После этого исполнитель проектирует прототипы ключевых шаблонов будущего сайта и продумывает логику адаптации контента под различные виды устройств и все интерфейсные решения.

**Результат этапа: полное представление о структуре, компоновке элементов на ключевых страницах и их работе.**

**Дизайн**

Исполнитель разрабатывает дизайн концепцию, работает над стилистикой сайта, проработкой графических и цветовых решений, типографикой.

**Результат этапа: концепция дизайна на примере главной и второстепенной страницы.**

После утверждения концепции исполнитель создает и дорабатывает все запланированные ранее страницы, отрисовывает все графические элементы.

**Верстка**

Все нарисованные макеты исполнитель превращает в то, что можно «пощупать» и «пощёлкать» и пишет базовые скрипты для отображения динамического контента.

**Результат этапа: свёрстанные страницы, полностью готовые для дальнейшей интеграции на сайт.**   
  
Вёрстка должна позволять страницам корректно отображаться на самых разных устройствах.   
Сайт должен отображаться одинаково во всех браузерах и не развалится при размещении актуального контента.

**Программирование**

После получения всех сверстанных макетов, исполнитель создает под проект тестовую площадку с заранее оговоренной CMS. Далее настраивает общую структуру сайта, интегрирует верстку, создает инфоблоки и настраивает компоненты. После чего страницы наполняет контентом и тестирует работоспособность всех модулей системы.

**Результат этапа: рабочая версия сайта на тестовой площадке исполнителя, которая нуждается в заключительном тестировании и переносе на реальный сервер заказчика.**

**Тестирование и отладка**

На данном этапе исполнитель проводит серию тестов, как реальных, так и «синтетических», на широком спектре устройств. Все найденные в ходе тестирования ошибки последовательно исправляются.

**Результат этапа:** **сайт, полностью готовый к переноске на сервер заказчика.**

**Перенос сайта на сервер заказчика**

После переноски на сервер заказчика исполнитель совместно с заказчиком проводит финальное тестирование и запускает проект.